## Electron + TypeScript + Vite + electron-builder + bundled mihomo.exe

这是你这个场景下最稳的方案。

原因很简单：你要在 macOS 开发 Windows 软件，还要让 Codex 全程开发，同时给 小白成员使用。这时“开发和打包确定性”比“安装包体积小”更重要。

### 结论先说

| 方案 | 适合度 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| Electron + TS | 最高 | 最适合你现在的约束 |
| Tauri | 中 | 体积小，但 macOS 交叉打 Windows 包更麻烦 |
| Wails | 中高 | 技术上不错，但生态和示例少于 Electron |
| C# WPF / WinUI | 低 | Windows 原生很好，但你在 macOS 开发不顺 |
| Flutter | 中低 | 这类系统代理/进程管理工具不算它的强项 |

我的建议：先别追求小体积，先追求稳定交付。

Electron 的包会大一些，但你这个软件功能极简，真正干活的是 mihomo，Electron 只做按钮、节点列表和进程控制。对工作室内部使用来说，安装包大几十到一两百 MB 通常可以接受。

### 为什么首选 Electron

Electron + electron-builder 在 macOS/Linux 上可以本地构建 Windows 应用，除了 Windows Store 的 AppX 目标以外；这正好符合你“Mac 写 Windows 软件”的前提。相比之下，Tauri 官方文档明确说，从 Linux/macOS 交叉编译 Windows 应用虽然可行，但有 caveat，没直接在 Windows 上编译那么顺，建议把它当作 VM 或 CI 都不可行时的后备方案。([Electron Builder][1])

Codex 也更适合这种 TypeScript 项目。官方文档里 Codex CLI 可以读取仓库、修改文件、运行命令；你可以让它在本地持续改代码、跑测试、修 bug。([OpenAI开发者][2])

### 推荐成品形态

对小白成员来说，软件应该像这样：

主界面
- 一个大按钮：启动 / 停止
- 当前状态：已停止 / 运行中 / 启动失败
- 当前节点：自动选择 / 香港 01 / 日本 02
- 一个入口：节点选择

节点选择页：

节点选择
- 自动选择
- 香港 01    120ms
- 香港 02    180ms
- 日本 01     95ms
- 新加坡 01  160ms

      
按钮：
- 更新订阅
- 返回

设置页尽量隐藏，只给管理员用：

设置
- 订阅地址
- 保存
- 重置代理
- 查看日志

普通成员不应该看到规则、DNS、TUN、端口、配置文件、provider、策略组这些词。

### 软件架构

Electron 主进程
  ├─ 启动 / 停止 mihomo
  ├─ 设置 / 取消 Windows 系统代理
  ├─ 生成 config.yaml
  ├─ 调用 mihomo API
  └─ 保存本地设置

      
Electron 渲染进程
  ├─ 启动按钮
  ├─ 状态显示
  └─ 节点选择界面

      
mihomo
  ├─ 订阅更新
  ├─ 节点健康检查
  ├─ 自动选择
  ├─ 手动节点切换
  └─ 代理转发

mihomo 这边用 external-controller 给 GUI 控制，官方文档说明它提供 RESTful API，并且可以监听在 127.0.0.1:9090，同时支持 secret 作为访问密钥。([虚空终端][3])

### mihomo 配置策略

你的 GUI 只生成一份固定模板。订阅每 12 小时自动更新交给 mihomo：

mixed-port: 7890
allow-lan: false
mode: rule
log-level: warning

      
external-controller: 127.0.0.1:9090
secret: "随机生成的-secret"

      
proxy-providers:
  airport:
    type: http
    url: "用户订阅地址"
    path: ./providers/airport.yaml
    interval: 43200
    health-check:
      enable: true
      url: https://www.gstatic.com/generate_204
      interval: 300
      timeout: 5000
      lazy: true

      
proxy-groups:
  - name: 节点选择
    type: select
    use:
      - airport
    proxies:
      - 自动选择
      - DIRECT

      
  - name: 自动选择
    type: url-test
    use:
      - airport
    url: https://www.gstatic.com/generate_204
    interval: 300
    tolerance: 50
    lazy: true

      
rules:
  - MATCH,节点选择

proxy-providers.interval 的单位是秒，所以 43200 就是 12 小时；mihomo 文档也说明 provider 的更新时间单位是 seconds，并且 provider 支持 health-check 延迟测试。([虚空终端][4])

GUI 只需要用这几个 API：

GET /proxies
PUT /proxies/节点选择
PUT /providers/proxies/airport
GET /providers/proxies/airport/healthcheck

mihomo API 文档里 /proxies 可以读取代理信息，PUT /proxies/{name} 可以选择指定代理，provider 也支持 PUT 更新和 healthcheck。([虚空终端][5])

### Windows 系统代理处理

因为你不做 TUN，启动时只需要设置当前用户的系统代理到：

127.0.0.1:7890

停止时恢复原来的系统代理状态。这里要特别注意：退出、崩溃、重启后必须清理代理，否则小白用户最容易遇到“软件关了以后全网断了”。

Windows 代理建议封装成一个独立模块：

systemProxy.win.ts
- getCurrentProxy()
- enableProxy(host, port)
- disableProxy()
- restorePreviousProxy()

Microsoft 的 WinINet 文档提到，更新全局代理设置后需要用 InternetSetOption 的刷新/变更通知选项让设置生效；所以你后期最好用 WinINet API 或成熟封装，别只粗暴改注册表。([Microsoft Learn][6])

### 项目结构建议

studio-proxy/
  package.json
  electron-builder.yml

      
  resources/
    mihomo/
      win-x64/
        mihomo.exe

      
  src/
    main/
      index.ts
      mihomo/
        process.ts
        api.ts
        config.ts
      platform/
        systemProxy.win.ts
        systemProxy.mock.ts
      storage/
        settings.ts

      
    renderer/
      App.tsx
      pages/
        Home.tsx
        NodeSelect.tsx
        Settings.tsx
      components/
        PowerButton.tsx
        NodeList.tsx

      
  scripts/
    smoke-test.ts

      
  .github/
    workflows/
      build-windows.yml

      
  docs/
    SPEC.md
    CODEX_TASKS.md

### Codex 开发方式

你可以让 Codex 全程做，但要把任务切小。不要一次让它“做一个完整 VPN GUI”，容易失控。

推荐顺序：

1. 搭 Electron + Vite + TypeScript 项目
2. 做静态 UI：启动按钮、状态、节点选择页
3. 做 settings.json 读写
4. 做 mihomo config.yaml 生成器
5. 做 mihomo 进程启动/停止
6. 做 mihomo API client
7. 做 Windows system proxy 模块
8. 做 GitHub Actions Windows 打包
9. 做崩溃恢复和代理清理
10. 做安装包

Codex 每次只处理一个任务。你的 docs/SPEC.md 里写死产品边界：

产品目标：
- Windows 桌面端
- 极简 GUI
- 使用 mihomo 内核
- 不做 TUN
- 不做规则编辑器
- 不做复杂测速
- 不做多订阅管理
- 普通用户只看到启动/停止和节点选择

      
核心要求：
- 启动时设置系统代理
- 停止时恢复系统代理
- 崩溃后下次启动自动修复代理
- external-controller 只监听 127.0.0.1
- secret 随机生成
- 订阅 URL 不写入日志

这样 Codex 不容易越做越复杂。

### 打包与测试

虽然 Electron 可以在 macOS 上构建 Windows 包，但我仍建议你加一个 GitHub Actions 的 windows-latest 构建流程。原因是：你在 macOS 上没法可靠验证 Windows 系统代理、杀进程恢复、安装路径权限这些行为。

最终流程：

macOS 本地：
- 写代码
- 跑 UI
- 跑单元测试
- mock system proxy

      
GitHub Actions / Windows：
- 安装依赖
- 构建 Windows 安装包
- 跑 smoke test

      
真实 Windows 电脑：
- 安装
- 启动
- 停止
- 重启电脑
- 断网恢复
- 订阅失效测试

### 你最需要重视的稳定性细节

- 不要开机自启作为第一版功能
出问题时小白用户很难处理。先让他们手动点“启动”。

- 停止按钮必须先取消系统代理，再关 mihomo
顺序反了，网络容易进入坏状态。

- 启动失败要自动回滚系统代理
例如 mihomo 没启动成功，不能还把系统代理指向 127.0.0.1:7890。

- 只监听本机
external-controller 用 127.0.0.1，不要用 0.0.0.0。

- 订阅 URL 当作密码处理
不展示完整 URL，不写日志，不上传。

- 内置 mihomo，不运行时下载
小白工具要减少不可控变量。版本更新以后你重新打包发新版。

- 要有“一键修复网络”按钮
设置页里放一个“修复网络”，功能就是关闭系统代理、杀掉残留 mihomo 进程、恢复状态。

### 关于签名

给工作室内部几个人用，可以先用未签名安装包测试。但长期给小白成员用，Windows 安全提示会影响体验。Electron 文档明确建议分发桌面应用时进行代码签名，因为 Windows/macOS 会对未签名应用增加运行阻碍。([electronjs.org][7])

所以路线可以是：

第一阶段：未签名 NSIS 安装包，内部测试
第二阶段：稳定后再考虑代码签名
第三阶段：做自动更新

### 最终推荐

你的最佳方案是：

Electron + TypeScript + Vite
+
electron-builder 打 Windows NSIS 安装包
+
内置 mihomo-windows-amd64.exe
+
mihomo proxy-provider 自动更新订阅
+
GUI 只做启动/停止、节点选择、修复网络
+
GitHub Actions 用 Windows runner 做最终构建测试

这个方案体积不最小，但开发最顺、Codex 最好发挥、打包最省事、小白用户最稳定。Tauri/Wails 可以作为第二版重构方向，第一版先用 Electron 把产品跑通更合适。